SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
CENTRO DE INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN
ALCALDÍA DE RIONEGRO – SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

PLAN DE PRÁCTICA PROFESIONAL

Proyecto: Sistema de Monitoreo Educativo Municipal (SMEM)
Herramienta tecnológica para la gestión del PAE, conectividad y programas educativos de Rionegro

## Datos del practicante

Nombre del estudiante: Luis Fernando Alzate López
Programa: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Centro de formación: Centro de Innovación, la Agroindustria y la Aviación – SENA
Entidad de práctica: Alcaldía de Rionegro – Subsecretaría de Planeación Educativa
Líder de práctica: Nelson Agustín Vaca Martínez
Instructor de seguimiento SENA: Cathalina Ceballos Toro
Duración: 6 meses (5 de diciembre de 2025 – 31 de mayo de 2026)
Modalidad: Práctica profesional no remunerada

## Introducción institucional

La presente práctica profesional se desarrolla en el marco del convenio suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Alcaldía de Rionegro, con el propósito de fortalecer las competencias técnicas y profesionales del aprendiz Luis Fernando Alzate López, mediante el desarrollo de un proyecto tecnológico de impacto institucional. 
El Sistema de Monitoreo Educativo Municipal (SMEM) tiene como objetivo optimizar la supervisión de programas educativos como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), las estrategias de bilingüismo y las iniciativas de conectividad, mediante el uso de herramientas digitales, bases de datos y tableros de control. Este plan busca asegurar el cumplimiento de los resultados de aprendizaje del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software, contribuyendo a la innovación tecnológica y la gestión eficiente de la información municipal.

## Objetivos

Objetivo general: Desarrollar e implementar herramientas tecnológicas que permitan el seguimiento y análisis de indicadores educativos municipales, fortaleciendo la gestión institucional de la Alcaldía de Rionegro.

Objetivos específicos:
- Diseñar y desarrollar una herramienta web con tablero de monitoreo de indicadores.
- Automatizar procesos de recolección y consolidación de datos institucionales.
- Apoyar el análisis de información y la generación de reportes técnicos.
- Documentar los procedimientos, requerimientos y manuales de usuario.
- Participar en reuniones técnicas y de seguimiento, presentando avances e informes.

## Competencias y resultados de aprendizaje

- Analizar los requerimientos de software de acuerdo con las necesidades del usuario.
- Desarrollar aplicaciones web funcionales y seguras.
- Implementar soluciones tecnológicas que optimicen los procesos institucionales.
- Documentar el desarrollo de software conforme a las normas técnicas.
- Aplicar buenas prácticas en la gestión y análisis de bases de datos.

## Actividades principales

1. Apoyo en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web internas.
2. Diseño y desarrollo de módulos para visualizar indicadores e informes del PAE.
3. Creación de una herramienta o tablero de monitoreo consolidado.
4. Automatización de procesos administrativos o de recolección de datos.
5. Apoyo en la gestión y análisis de bases de datos institucionales.
6. Elaboración de documentación técnica y manuales de usuario.
7. Participación en reuniones técnicas o mesas de trabajo.
8. Soporte al uso de plataformas digitales institucionales.
9. Presentación de informes mensuales y un informe final.

## Cronograma A: Por fases del desarrollo de software

Fase 1: Análisis (Diciembre2025)
Revisión de requerimientos, levantamiento de información, y análisis funcional del proyecto.

Fase 2: Diseño (Enero 2025)
Diseño de la arquitectura del sistema, base de datos y prototipos visuales.

Fase 3: Desarrollo (febrero -marzo 2026)
Construcción de la aplicación web y automatización de procesos.

Fase 4: Implementación (marzo – abril 2026)
Pruebas funcionales, integración de módulos y capacitación en el uso.

Fase 5: Cierre (mayo 2026)
Entrega del informe final, manual técnico y socialización de resultados.

## Cronograma B: Por meses

Diciembre 2025: Inducción, levantamiento de requerimientos y análisis de necesidades.  
Enero 2025: Diseño del sistema y prototipado inicial.  
Febrero 2026: Desarrollo del backend y estructura de base de datos.  
Febrero 2026: Desarrollo del frontend y pruebas internas.  
Marzo 2026: Automatización de reportes e integración de módulos.  
Abril 2026: Validación funcional, ajustes finales y documentación técnica.  
Mayo 2026: Entrega final del proyecto, presentación de resultados y cierre de práctica.

## Indicadores de cumplimiento y evaluación

- Cumplimiento de los objetivos del proyecto dentro del cronograma establecido.
- Entrega de informes mensuales de avance y producto final funcional.
- Calidad técnica y documentación del sistema desarrollado.
- Nivel de contribución del proyecto a la gestión institucional.
- Actitud profesional, puntualidad y cumplimiento de normas institucionales.

## Firmas

______________________________________
Luis Fernando Alzate López
Estudiante – Practicante

______________________________________
Nelson Agustín Vaca Martínez
Líder de práctica – Alcaldía de Rionegro

______________________________________
Cathalina Ceballos Toro
Instructor de seguimiento – SENA